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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ


г. N
!!!! г.

Аннотация.

Целевая программа модернизации информационно-технического обеспечения (ИТО) разработана специалистами подразделений АСУ, таможенной статистики и анализа, ТСТК и связи, аппарата управления и таможен N - го региона. Научное руководство и консультационное сопровождение обеспечивалось специалистами Российской таможенной академии. В основу разработки положен комплекс методик по анализу и модернизации ИТО таможенной службы России В качестве основных руководящих документов использовались: Концепция модернизации таможенной службы РФ, Федеральная целевая программа развития таможенной службы Российской Федерации, технические проекты на создание ЕАИС ФТС РФ, а также рекомендации ВТО по модернизации таможенных органов и материалы, предусматривающие формирование единого таможенного информационного пространства РФ и государств-членов ЕАЭС. 

Подготовка программы проводилась по технологии демонстрационного проектирования. В качестве демонстрационного проекта использовалась Целевая программа модернизации ИТО МТУ.

Целевая программа модернизации ИТО NTY включает перечень мероприятий по следующим направлениям (подпрограммам) модернизации ИТО:

* разработка методического и нормативно-правового обеспечения информационно-технической деятельности; 

* создание единой системы информации РТУ и таможен;

* адаптация информационных технологий для решения задач комплексной автоматизации;

* совершенствование материально-технической базы комплексной автоматизации РТУ и таможен;

* организационные меры по информационно-техническому обеспечению деятельности РТУ и таможен региона.

Кроме этого, в Программу включены следующие разделы: исполнители, сроки исполнения, предполагаемые стоимостные затраты и эффекты от реализации мероприятий модернизации ИТО. 

Программа модернизации ИТО NTY должна стать руководящим документом при оперативном и стратегическом планировании информационно-технической деятельности таможенных органов, а также при реализации информационно-технической политики в регионе. Ее успешная реализация требует соответствующего финансирования и участия РТУ и таможен N - го таможенного региона, ФТС РФ, управлений и отделов ФТС РФ, учебных и научно-исследовательских подразделений ФТС РФ, а также других министерств и ведомств, законодательных органов и Правительства России.

Научное обоснование основных параметров Программы модернизации ИТО NTY представлено в Пояснительной записке.
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Список сокращений.

АРМ - автоматизированное рабочее место;

АСУ - автоматизированная система управления;

ВЭД - внешнеэкономическая деятельность;

ВТ - вычислительная техника;

ВТО - Всемирная таможенная организация;

ДРМ - делящиеся радиоактивные материалы;

ЕАИС - единая автоматизированная информационная система;

ЕС - Европейский союз;

ИТО - информационно-техническое обеспечение;

NTY - Калининградское таможенное управление;

КПМ - комплексная программа модернизации;

ЛВС - локальная вычислительная сеть;

МТО - материально-техническое обеспечение;

НСД - несанкционированный доступ. 

ОСПО - общесистемное программное обеспечение;

ОЭС - Особая экономическая зона;

ПО - программное обеспечение;

ПЭВМ - персональная ЭВМ;

ПЦГ - программно-целевая группа;

ПП - прикладная программа;

РТА - Российская таможенная академия;

РФ - Российская Федерация;

РТУ - Региональное таможенное управление;

СНиП - санитарные нормы и правила;

СВТ - средства вычислительной техники;

СПО - специальное программное обеспечение;

ТО - таможенный орган;

ТС - таможенная служба; 

ТСТК - технические средства таможенного контроля;

ТСТО - технические средства таможенной охраны;

ТК - таможенный контроль;

ТЗ - техническое задание;

ЦПМ - целевая программа модернизации;

ЦТЛ - Центральная таможенная лаборатория;

ЭВМ - электронно-вычислительная машина.

Введение.

Целевая программа модернизации информационно-технического обеспечения является составной частью Комплексной программы модернизации N - го таможенного управления. Она разрабатывается в соответствии с решением Коллегии ФТС России …. "О ходе модернизации таможенной службы Российской Федерации». Работа выполняется в рамках договора с ФТС РФ по теме «Научное сопровождение и проектирование модернизации таможенных служб М - го и N - го региональных таможенных управлений».   

Разработка программы осуществляется программно-целевой группой, сформированной из научных сотрудников РТА, специалистов подразделений АСУ, таможенной статистики и анализа, ТСТК и связи, аппарата управления РТУ и таможен региона. 

В основу разработки целевой программы положен комплекс методик по анализу и модернизации ИТО таможенной службы, разработанных учеными и специалистами РТА и ФТС России. 

Кроме этого, при разработке Программы учтены: основные положения Стратегии развития таможенной службы России, Федеральной целевой программы развития таможенной службы Российской Федерации, материалы по формированию единого информационного пространства РФ и государств-членов ЕАЭС, рекомендации ВТамО по модернизации таможенных органов, à также опыт создания и перспективы  развития ЕАИС ФТС РФ.
1. Обоснование необходимости модернизации ИТО NTY. Проблемные вопросы.

В РТУ и таможнях N - го региона назрела острая необходимость модернизации ИТО. Географическое расположение региона, близость стран ЕС, активность криминальных структур, дополнительные функции, связанные с особенностью таможенного оформления и таможенного контроля в условиях свободной экономической зоны - все это диктует необходимость перехода таможенных органов NTY к выполнению своих функций на качественно новом уровне, предъявляет повышенные требования к информационно-техническому обеспечению. От уровня развития ИТО в регионе зависит эффективность решения всего комплекса проблем развития таможенных органов региона - совершенствование процессов управления, таможенных процедур и технологий, таможенной структуры и инфраструктуры, кадровой политики, законодательной и правовой базы. 

В настоящее время наиболее актуальными в области ИТО NTY являются проблемы: 

* комплексной автоматизации процессов управленческой, оперативной, экономической, правоохранительной и обеспечивающей таможенной деятельности;

* интеграции таможенных и информационных технологий, формирования единой информационно-технологической среды таможенной деятельности; 

* финансирования процессов автоматизации таможен;

* оснащения таможен средствами вычислительной техники, повышения качества программного обеспечения, создания оперативных каналов передачи данных и улучшения качества телефонных каналов связи областной сети.

Кроме этого, следует выделить ряд сопутствующих проблем. К ним относятся:

* проблемы интеграции информационных ресурсов, информационно-технических, телекоммуникационных сетей, технических средств таможенного контроля и охраны;

* проблемы методического и нормативно-правового обеспечения информационно-технической деятельности таможенных органов региона; 

* проблемы подготовки кадрового состава таможни для работы со средствами вычислительной техники и используемыми программными средствами;

* проблемы обеспечения защиты и безопасности информации в автоматизированных информационных системах и сетях и др.

Перечисленные проблемы подтверждают актуальность процессов модернизации ИТО NTY и определяют его основные задачи. 

2. Основные задачи модернизации ИТО.
Для решения указанных выше проблем в рамках Программы модернизации ИТО предполагается: 

* сформировать перечень задач информатизации таможенной деятельности в регионе и автоматизации процессов управления;

* разработать методологию комплексной автоматизации и методы решения задач информатизации, включая определение показателей эффективности деятельности таможенных органов и критериев их оценки, создание автоматизированных методик анализа, прогнозирования, моделирования, оптимизации и принятия решений и др.;

* модернизировать технические и программные средства ИТО NTY;

* создать систему автоматизации таможенного оформления и контроля на основе использования программного комплекса упорядочивания таможенных процессов, провести комплексный эксперимент по совмещению этапов ТО и ТК в условиях автоматизации и создать региональную систему мониторинга таможенного оформления и контроля;

* создать единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) NTY;

* создать единую информационно-техническую службу NTY. 

Для решения поставленных задач модернизации ИТО в Калининградском таможенном регионе имеются достаточные потенциальные возможности. 

Во-первых, проделана большая работа по формированию инфраструNTYры и компьютеризации отделов ТО и ТК (особенно в Калининградской таможне), по техническому оснащению отделов таможен СВТ, практически, заложена основа создания ЕАИС NTY. Имеются единые технологии ведения и проверки БД ТПО, введена в эксплуатацию электронная почта, имеется выделенный канал для организации взаимодействия таможен с информационно-вычислительным отделом (ИВО) NTY, а также имеется возможность использования телефонной сети общего пользования в регионе. В эксплуатации находятся система теленаблюдения “ВИКОНТ”, системы охранно-пожарной сигнализации ЦП и управления Vista4140, ЭАТС Si20000/014. 

Во-вторых, в РТУ и таможнях имеются высококвалифицированные специалисты в области информационного обеспечения, обладающие знаниями операционных систем MS DOS, WINDOWS 95, WINDOWS NT, OS/2 и в совершенстве владеющие сетевыми технологиями. Они способны разрабатывать программные продукты по заказам подразделений таможен, используя различные языки программирования, оперативно и качественно внедрять программные продукты, поставляемые из   ФТС РФ.

Разработка Программы осуществлялась с учетом выявленных проблем и задач модернизации ИТО, а также с учетом условий деятельности и потенциальных возможностей NTY.

3. Цель и содержание Программы модернизации ИТО NTY.

Целью разработки Программы является формирование системы мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности деятельности NTY на основе комплексной автоматизации процессов управленческой, оперативной, экономической, правоохранительной и обеспечивающей деятельности.

Сформированные в Программе мероприятия объединены в рамках пяти направлений (подпрограмм) модернизации ИТО:

* методическое и нормативно-правовое обеспечения информационно-технической (ИТ) деятельности;

* единая система информации РТУ и таможен региона;

* информационные технологии и системы комплексной автоматизации;

* материально-техническая база комплексной автоматизации РТУ и таможен региона;

* организационные меры по информационно-техническому обеспечению деятельности РТУ и таможен региона.

Программа модернизации ИТО NTY содержит следующие разделы: 
· перечень мероприятий по направлениям модернизации ИТО, 
· перечень исполнителей, 
· сроки исполнения, 
предполагаемые стоимостные затраты, 
· эффекты от реализации мероприятий.

4. Общая характеристика Программы.
Программа включает 75 мероприятий научно-методического, нормативно-правового, технологического, системотехнического и организационного характера.

В качестве исполнителей при реализации программы предусматривается участие: ФТС РФ, NTY, РТА и таможен N - го таможенного региона. При этом основной формой взаимодействия специалистов и ученых таможенной службы являются программно-целевые группы (ПЦГ).

Сроки реализации программы - 
5. Потребности в ресурсах для реализации Программы.

Суммарные стоимостные затраты на реализацию программы составляют 6 628 420 у.е. Здесь не учтена стоимость рентгеновского комплекса досмотра контейнеров, перевозимых морским транспортом, предложения по которому содержатся в программе модернизации инфраструктуры NTY. 

Структура затрат на реализацию мероприятий по направлениям модернизации информационно-технического обеспечения РТУ и таможен N - го таможенного региона (предварительная экспертная оценка) представлена в  таблице 1.

Предварительная оценка стоимости затрат на реализацию мероприятий, включенных в Программу, определялась экспертно-аналитическим методом. В основу метода положен системный анализ и экономические расчетные методы оценки затрат (методы базовых затрат, аналогий, расчеты по струNTYре ассигнований, расчеты с использованием нормированных документов нормированных работ, действующих в системе ФТС России, расчеты ресурсов по региональным расценкам). 

Таблица 1. 

	Наименование подпрограмм
	Стоимость реализации (у.е.)
	%

	Подпрограмма 1 

“Разработка методического и нормативно-правового обеспечения информационно-технической деятельности”
	51 420
	1%

	Подпрограмма 2 

“Разработка единой системы информации РТУ и таможен региона”
	147 400
	2%

	Подпрограмма 3 

“Адаптация информационных технологий для решения задач комплексной автоматизации”
	754 050
	14%

	Подпрограмма 4 

“Совершенствование материально-технической базы комплексной автоматизации РТУ и таможен региона”
	5 633 550
	82,8%

	Подпрограмма 5 

«Организационные меры по информационно-техническому обеспечению деятельности РТУ и таможен региона”
	42 000

(по 14 000 ежегодно)
	0,2%

	И Т О Г О :
	6 628 420
	100%


6. Этапы и стратегия реализации Программы.

Реализация Программы, при условии обеспечения полного финансирования, рассчитана по ХХХХ год включительно. При этом выделены следующие этапы ее реализации:
1 этап (ХХХХ г.г.) – модернизация существующего парка СВТ, ТСТК и связи, ТСТК ДРМ N - го таможенного управления и таможен региона.

2 этап (ХХХХ г.г.) – внедрение программного комплекса упорядочивания таможенных процессов в регионе деятельности NTY и проведение комплексного эксперимента по упрощению технологии ТО и ТК в условиях автоматизации.

3 этап (ХХХХ г.г.) - создание региональной системы мониторинга таможенного оформления и таможенного контроля.

4 этап (ХХХХ г.г.) – создание и внедрение ЕАИС NTY и таможен региона.

Учитывая сложность, многообразие и комплексный характер решаемых задач, накопленный опыт, научно-технический задел и квалификацию специалистов NTY, а также финансовые ограничения предпочтителен следующий вариант реализации целевой Программы. Предполагается выделить на таможенной территории региона экспериментальный базовый полигон в составе: РТУ – N – ая таможня. На этом полигоне на первом этапе предлагается провести комплексный эксперимент по упрощению технологии ТО и ТК в условиях автоматизации, реализовать заложенные в программе основные идеи комплексной информатизации и автоматизации задач таможенной деятельности. На втором этапе целесообразно распространить полученные результаты на другие таможни региона с учетом их специфики. Этапность работ в рамках экспериментального полигона сохраняется. 

Предлагаемый вариант реализации программы модернизации ИТО на базе экспериментального полигона в составе NTY - N – ая таможня, позволит сэкономить, в среднем, 2 млн. у.е.  (( 32%). Такая экономия достигается, в основном, за счет централизованной (в рамках региона) разработки специального программного обеспечения, а также за счет оптимального распределения СВТ в ТО региона по результатам комплексного эксперимента. Кроме этого, такой подход позволит сократить еще и сроки реализации Программы.

В дальнейшем также представляется целесообразным адаптировать и внедрить перспективные автоматизированные информационные и информационно-управляющие таможенные технологии на всей таможенной территории России. 

7. Оценка эффективности реализации Программы.

Целевая программа модернизации информационно-технического обеспечения является актуальной и наиболее значимой в комплексной программе модернизации NTY. Ее реализация позволит создать единую автоматизированную информационную систему и единую информационно-техническую службу N - го таможенного управления, что значительно повысит эффективность управления деятельностью таможенных органов региона, повысит качество таможенного оформления и контроля, а также обеспечит гарантированное поступление средств в бюджет государству.

Реализация целевой программы модернизации информационно-технического обеспечения NTY позволит развить структуру управления информационно-технической деятельностью по всей вертикали таможенных органов NTY, обеспечит ее эффективность и устойчивость.

Срок окупаемости Программы модернизации ИТО - 3,5 года.

Экономический эффект составляет около 6,65 рублей на каждый рубль, вложенный в модернизацию ИТО NTY.

8. Целевая программа модернизации информационно-технического обеспечения.

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок 

испол

нения
	Затраты

(у.е.)
	Эффект

 от 

 реализации

	1.
	Разработка методического и нормативно-правового обеспечения информационно-технической (ИТ) деятельности. 
	
	
	51 420
	Обеспечит научное обоснование и сопровождение информационно-технической деятельности РТУ и таможен, а также создаст для нее необходимую правовую основу.

	1.1
	Научно-методическое обеспечение ИТ деятельности NTY и таможен
	
	
	
	

	1.1.1
	Подготовить и представить в ФТС России предложения по созданию центра системных исследований и информатизации таможенных технологий на базе РТА  и филиала центра в составе NTY.
	
	2000
	
	

	1.1.2
	Разработать методологию комплексной автоматизации NTY.
	
	2000-2002
	
	

	1.1.3
	Разработать методику расчета потребности в средствах ВТ, ТСТК, связи, технических средств ТКДРМ, периферийных устройствах, комплектующих и расходных материалах.
	
	2000
	
	

	1.1.4
	Разработать методику определения трудозатрат на основные технологические операции информационно-технической деятельности для определения штатной численности информационно-технических служб (ИТС) таможен
	
	2000
	
	

	1.1.5
	Разработать методику расчета затрат на создание и эксплуатацию ЕАИС NTY и таможен
	
	2000
	
	

	1.1.6
	Разработать методику для оценки эффективности комплексной автоматизации NTY и таможен
	
	2000
	
	

	1.2
	 Разработка комплекса нормативных документов по ИТ деятельности NTY и таможен
	
	
	
	

	1.2.1
	Разработать проекты нормативно-правовых документов, определяющие порядок информационного взаимодействия таможен с государственными организациями и участниками ВЭД
	
	2000
	
	

	1.2.2
	Разработать нормативно-правовые документы, регулирующие взаимодействие ЕАИС NTY и таможен с коммерческими информационными системами
	
	2000
	
	

	1.2.3
	Разработать и представить в ФТС России проект Положения об ИТС NTY и таможен, включающий типовую структуру и штатное расписание ИТС
	
	2000
	
	

	1.2.4
	Разработать проекты нормативов трудозатрат в сфере информационно-технической деятельности
	
	2000
	
	

	1.2.5
	Разработать и представить в ФТС России проект табеля положенности средств ИТО для подразделений NTY и таможен
	
	2000
	
	

	1.2.6
	Разработать нормативно-правовые документы, определяющие юридический статус электронного таможенного документа

 
	
	2000
	
	

	2.
	Разработка единой системы информации РТУ и таможен региона.
	
	
	147 400
	Позволит создать единое информационное пространство в рамках РТУ и таможен региона, создаст предпосылки дальнейшего развития таможенных технологий и обеспечит надежную защиту таможенной информации от разрушения и НСД.

	2.1
	 Разработка информационно-функциональной модели деятельности NTY и таможен региона
	
	
	
	

	2.1.1
	Провести анализ информационных потоков по функциональным направлениям (ФН) деятельности NTY и таможен региона
	
	
	
	

	2.1.2
	Разработать информационно - функциональную модель деятельности NTY и таможен региона
	
	
	
	

	2.1.3
	Разработать концепцию комплексной автоматизации NTY и таможен региона
	
	
	
	

	2.2
	 Разработка номенклатуры и структуры банка данных NTY и  таможен региона
	
	
	
	

	2.2.1
	Определить номенклатуру баз данных NTY и таможен, периодичность их обновления, сроки хранения и степень конфиденциальности.
	
	
	
	

	2.2.2
	Разработать структуру и технологии ведения банка данных NTY и таможен региона.
	
	
	
	

	2.3
	 Разработка технологии и протоколов информационного обмена
	
	
	
	

	2.3.1
	Провести анализ существующих технологий информационного обмена в NTY и таможнях региона.
	
	
	
	

	2.3.2
	Разработать технологии и протоколы информационного обмена между подразделениями таможен (в т.ч. и таможенными постами)
	
	
	
	

	2.3.3
	Разработать технологии и унифицированный протокол информационного обмена между таможенными органами NTY.
	
	
	
	

	2.3.4
	Разработать технологии и протоколы информационного обмена с внешними источниками и потребителями.
	
	
	
	

	2.3.5
	Разработать и представить в ФТС России проект программно-технической поддержки информационного обмена ЕАИС ФТС РФ, ЕАИС NTY и таможен.
	
	
	
	

	2.4
	 Разработка системы обеспечения безопасности информации
	
	
	
	

	2.4.1
	Провести анализ существующей системы защиты информации от НСД и разработать требования к системе защиты информации.
	
	
	
	

	2.4.2
	Разработать предложения по предотвращению ущерба информационным ресурсам.
	
	
	
	

	2.4.3
	Подготовить предложения по закупке и внедрению программных и технических средств обеспечения безопасности информации. Организовать работы по их реализации.
	
	
	
	

	3.
	Адаптация информационных технологий для решения задач комплексной автоматизации.
	
	
	754 050
	Позволит выявить и автоматизировать наиболее приоритетные направления деятельности РТУ и таможен региона, создать реальные системы автоматизации таможенного оформления и контроля на основе использования программного комплекса упорядочивания таможенных процессов (УТП), провести комплексный эксперимент по совмещению этапов ТО и ТК в условиях автоматизации и создать региональную систему мониторинга таможенного оформления и контроля.

	3.1
	 Разработка методов для решения задач комплексной автоматизации деятельности NTY и таможен региона
	
	
	
	

	3.1.1
	Определить состав задач автоматизации управленческой, оперативной, экономической, правоохранительной и обеспечивающей деятельности.
	
	
	
	

	3.1.1
	Разработать постановки и методы решения задач. Включить в комплекс первоочередных следующие задачи автоматизации: 

· автоматизация процедур таможенного оформления и контроля;

· автоматизация документооборота NTY и таможен;

· автоматизация нормативно-справочной и законодательной информации;

· автоматизация оперативного управления таможней.
	
	
	
	

	3.1.2
	Разработать алгоритмы и технологии решения задач
	
	
	
	

	3.2
	 Разработка программных средств и  БД
	
	
	
	

	3.2.1
	Провести анализ существующих программных средств и определить требования к ним в соответствии с условиями комплексной автоматизации
	
	
	
	

	3.2.2
	Подготовить ТЗ на разработку системы ведения банка данных.
	
	
	
	

	3.2.3
	Подготовить ТЗ на разработку специального программного обеспечения задач автоматизации функциональной деятельности NTY и таможен 
	
	
	
	

	3.2.4


	Подготовить ТЗ на разработку специального программного обеспечения задач анализа деятельности таможен
	
	
	
	

	3.2.5
	Подготовить ТЗ на разработку специального программного обеспечения задач подготовки и принятия решений руководством таможенных органов региона
	
	
	
	

	3.2.6
	Подготовить ТЗ на разработку специального программного обеспечения задач планирования и программно-целевого управления
	
	
	
	

	3.2.7.
	Организовать работы по созданию специального программного обеспечения по соответствующим ТЗ
	
	
	
	

	3.2.8
	Сформировать унифицированные требования к пользовательскому интерфейсу.
	
	
	
	

	3.2.9
	Утвердить техническое задание и техническую документацию программного комплекса упорядочения таможенных процессов (УТП) в   ФТС России.
	
	
	
	

	3.2.10
	Произвести внедрение и опытную эксплуатацию программного комплекса "ÓÒÏ" в ОТО и ТК N - ой таможни.
	
	
	
	

	3.2.11
	На основании итогов опытной эксплуатации программного комплекса "ÓÒÏ" в ОТО и ТК N - кой таможни произвести модернизацию программного комплекса.
	
	
	
	

	3.2.12
	Внедрить в эксплуатацию программный комплекс "ÓÒÏ" в регионе деятельности NTY.
	
	
	
	

	3.2.13
	Разработать условия комплексного эксперимента по совмещению этапов таможенного оформления и таможенного контроля на основе использования программного комплекса "УТП"
	
	
	
	

	3.2.14
	Провести комплексный эксперимент и на его основе подготовить предложения по совершенствованию информационно-технического обеспечения таможенных технологий и таможенного законодательства.
	
	
	
	

	3.2.15
	Разработать и внедрить региональную систему мониторинга ТО и ТК.
	
	
	
	

	3.3
	 Разработка предложений по модернизации информационно- технического взаимодействия ЕАИС ФТС с ЕАИС NTY 

и таможен региона
	
	
	
	

	3.3.1
	Провести анализ соответствия существующей технологической платформы ЕАИС ФТС РФ требованиям программы модернизации NTY и таможен региона.
	
	
	
	

	3.3.2
	Сформировать и представить в ФТС России требования по модернизации существующих компонентов ЕАИС ФТС РФ.
	
	
	
	

	3.3.3
	Сформировать требования и разработать ТЗ на ЕАИС NTY и таможен региона как составной части ЕАИС ФТС РФ.
	
	
	
	

	3.3.4
	Разработать проект ЕАИС NTY и таможен региона.
	
	
	
	

	3.3.5
	Разработать и представить в ФТС России предложения по реализации и внедрению в опытную эксплуатацию ЕАИС NTY и таможен региона.

Организовать работы по созданию и внедрению в опытную эксплуатацию ЕАИС NTY.
	
	
	
	

	4.
	Совершенствование материально-технической базы комплексной автоматизации РТУ и таможен региона.
	
	
	5 633 550


	Позволит создать мощную техническую платформу, необходимую для функционирования таможен на высоком, качественно новом уровне.

	4.1
	 Модернизация существующего парка СВТ, ТСТК и ТС ТКДРМ NTY и таможен региона
	
	
	
	

	4.1.1
	Провести анализ решаемых задач в подразделениях NTY и таможен региона для определения потребности в технических средствах.
	
	
	
	

	4.1.2
	Провести дооснащение подразделений NTY и таможен СВТ согласно сводной заявке NTY на СВТ, включая:

· сервера и рабочие станции;

· сетевое и коммуникационное оборудование;

· периферийное оборудование.
	
	
	
	

	4.1.3
	Провести дооснащение подразделений NTY и таможен ТСТК согласно сводной заявке NTY на ТСТК, включая:

· рентгеновский комплекс досмотра контейнеров, перевозимых морским транспортом и  автотранспортом;

· системы обнаружения и идентификации взрывчатых и наркотических веществ;

· ручные детекторы контрабанды;

· малогабаритную телевизионную систему досмотра транспортных средств.
	
	
	
	

	4.1.4
	Провести дооснащение подразделений NTY и таможен ТС ТКДРМ согласно сводной заявке NTY на ТС ТКДРМ, включая:

· дозиметрические приборы;

· стационарные системы радиационного контроля;

· спектрометры;

· средства индивидуальной радиационной защиты;

· средства индивидуальной химической защиты.
	
	
	
	

	4.1.5
	Произвести дооснащение подразделений N-кой оперативной таможни специальными техническими средствами согласно заявке КОТ, включая:

· системы обнаружения электронных устройств;

· сканирующие приемники и индикаторы поля;

· устройства для поиска и локализации подслушивающих устройств;

· приборы для выявления звукозаписывающей аппаратуры.
	
	
	
	

	4.1.6
	Произвести модернизацию существующего парка СВТ на основе разработанного плана. Провести списание и снятие с баланса морально устаревших СВТ.
	
	
	
	

	4.2
	 Техническое переоснащение таможни для обеспечения комплексной автоматизации
	
	
	
	

	4.2.1
	Произвести проектирование и внедрение ЛВС NTY, таможен, разработанных с учетом требований ЕАИС NTY с дооснащением необходимым коммуникационным оборудованием и СВТ.
	
	
	
	

	4.2.2
	Разработать и представить в ФТС России проект региональной вычислительной сети NTY в составе глобальной сети ФТС РФ.

Организовать работы по опытной эксплуатации региональной вычислительной сети на базе одной из таможен и NTY.
	
	
	
	

	4.3
	 Создание телекоммуникационной системы NTY и таможен региона
	
	
	
	

	4.3.1
	Разработать технические требования к средствам телекоммуникационной системы NTY и таможен, включая взаимодействие с государственными органами
	
	
	
	

	4.3.2
	Разработать ТЗ на проектирование телекоммуникационной системы NTY и таможен региона как составной части единой глобальной информационной системы таможенных органов
	
	
	
	

	4.3.3
	Разработать и представить в ФТС России проект телекоммуникационной системы NTY и таможен региона
	
	
	
	

	4.3.4
	Организовать работы по созданию телекоммуникационной системы в соответствии с разработанным проектом
	
	
	
	

	4.4
	 Совершенствование системы связи NTY и таможен региона
	
	
	
	

	4.4.1
	Провести анализ существующей в NTY и таможнях региона системы связи и эффективности ее использования, обосновать необходимый состав и технические характеристики средств связи.
	
	
	
	

	4.4.2
	Разработать и представить в ФТС России проект плана поэтапного совершенствования существующей системы связи NTY и таможен региона.
	
	
	
	

	4.4.3
	Организовать работы по совершенствованию систем связи NTY и таможен региона
	
	
	
	

	4.5
	Совершенствование инфраструктуры  ИТО
	
	
	
	

	4.5.1
	Проанализировать соблюдение требований СНиП, разработать и представить в ФТС России проект плана мероприятий по их обеспечению
	
	
	
	

	4.5.2
	Организовать работы по реализации плана мероприятий по соблюдению требований СН и П
	
	
	
	

	4.6
	Совершенствование материально-технического обеспечения для технического обслуживания и эксплуатации СВТ, ТСТК и ТС ТКДРМ
	
	
	
	

	4.6.1
	Подготовить предложения по разнесению финансирования расходов на содержание СВТ, ТСТК и ТС ТКДРМ по отдельным статьям.
	
	
	
	

	4.6.2
	Создать в регионе необходимый запас комплектующих, вспомогательных и расходных СВТ, ТСКТ, ТС ТКДРМ (с учетом разработанных ФТС методик)
	
	
	
	

	4.7
	Техническое оснащение для проведения комплексного эксперимента
	
	
	
	

	4.7.1
	Произвести оснащение NTY и N-кой таможни программными продуктами для проведения комплексного эксперимента, включая:

· ОС "Windows NT";

· СУБД "Oracle";

· ПП "Customs Flow"
	
	
	
	

	4.7.2
	Произвести оснащение NTY и N-cкой таможни СВТ для проведения комплексного эксперимента, включая:

· сервера и рабочие станции;

· сетевое и коммуникационное оборудование;

· периферийное оборудование.
	
	
	
	

	4.7.3
	Произвести оснащение N-ской таможни системой автоматической регистрации автотранспортных средств.
	
	
	
	

	5.
	Организационные меры по информационно-техническому обеспечению деятельности NTY и таможен региона
	
	
	42 000

(по 14 000

ежегодно)
	Позволит развить структуру управления информационно-технической деятельностью по всей вертикали таможенных органов и обеспечить ее устойчивость.

	5.1
	 Совершенствование струNTYры подразделений ИТО
	
	
	
	

	5.1.1
	Провести анализ существующих структур подразделений ИТО, разработать предложения по их совершенствованию и представить для согласования в ФТС России 
	
	
	
	

	5.1.2
	Создать информационно-техническую службу NTY и таможен региона.
	
	
	
	

	5.1.3
	Подготовить и представить в ФТС России предложения по обеспечению ИТС таможен специализированным автотранспортом для оперативного обслуживания удаленных постов
	
	
	
	

	5.2
	 Совершенствование подготовки кадров ИТО NTY и таможен региона 
	
	
	
	

	5.2.1
	Подготовить и представить в ФТС России предложения по созданию системы периодической переподготовки специалистов ИТО NTY и таможен региона.
	
	
	
	

	5.2.2
	Организовать на базе Учебного центра РТА, NTY, в таможнях систему подготовки личного состава таможен, работающего со средствами ВТ.
	
	
	
	

	5.2.3
	Подготовить и представить в ФТС России предложения по организации в NTY и таможнях региона фонда технической литературы и обеспечению их  периодическими изданиями по проблемам ИТО
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	6 628 420
	


Заключение.

Проблемы совершенствования информационно-технического обеспечения, повышения уровня компьютеризации и автоматизации таможенных технологий и процессов управления таможенными органами являются ключевыми в развитии и повышении эффективности деятельности таможенной службы России. Для N - го таможенного региона они весьма актуальны и наиболее значимы ввиду специфики географического расположения, близости границ с развитыми странами ЕС, активности криминальных структур, а также наличия дополнительных функций, связанных с особенностью таможенного оформления и таможенного контроля в условиях Особой экономической зоны.

Разработанная программа модернизации ИТО NTY является руководящим документом при оперативном и стратегическом планировании информационно-технической деятельности, а также при реализации информационно-технической политики в регионе.

Реализация системы программных мероприятий по всем направлениям модернизации ИТО позволит:

* проводить научное обоснование и сопровождение информационно-технической деятельности РТУ и таможен, а также создаст для нее необходимую правовую основу;

* создать единое информационное пространство в рамках РТУ и таможен региона, обеспечить дальнейшее развитие таможенных технологий и надежную защиту таможенной информации от разрушения и НСД;

* выявить и автоматизировать наиболее приоритетные направления деятельности РТУ и таможен региона, создать системы автоматизации таможенного оформления и контроля на основе использования программного комплекса упорядочивания таможенных процессов, провести комплексный эксперимент по совмещению этапов ТО и ТК в условиях автоматизации, создать региональную систему мониторинга таможенного оформления и контроля, 

* создать мощную техническую платформу, необходимую для функционирования таможен на высоком, качественно новом уровне;

* развить структуру управления информационно-технической деятельностью по всей вертикали таможенных органов, обеспечить ее эффективность и устойчивость.

Реализация Программы требует соответствующего финансирования и участия РТУ и таможен N - го таможенного региона, ФТС РФ, управлений и отделов ЦА ФТС РФ, учебных и научно-исследовательских подразделений ФТС РФ, а также других министерств и ведомств, законодательных органов и Правительства России.

Научный руководитель разработки








Ответственный исполнитель 











